## Slide 1: Taller de Mapas de Historias de Usuario
Marco gestión ágil en el SAS
Sprint 0

## Slide 2
Resumen Taller: Agenda y asistentes
Sprint 0 – Mapas de HUs
Tiempo | Sesiones
09:00 – 09:15 | Introducción Mapas de Historias de Usuario
09:15 – 09:30 | Repaso notas de Concepción del Producto y Mapas de Impacto
09:30 – 10:00 | Ejercicio Calentamiento
10:00 – 11:00 | Mapeo Actividades / Objetivos y épicas
11:00 – 12:00 | Mapa de Historias de Usuario
12:00 – 12:15 | Descanso
12:15 – 13:00 | Identificación de restricciones
13:00 – 13:30 | Ordenación de Historias de Usuario (y restricciones)
13:30 – 14:00 | Planificación de versiones
14:00 – 15:00 | Estimación de Historias de Usuario
AGENDA
ASISTENTES
Scrum master.
Equipo desarrollo
Otros factoría de desarrollo (arquitectura, UX, seguridad,…)
Product Owners (personal funcional)
Proxy Product Owners (jefes de proyecto)
Otros interesados del proyecto (OCA, Arquitectura, Sistemas,…)

## Slide 3
Sprint 0 – Mapas de HUs
¿Qué es el taller de Mapas de HUs?
Usuarios
Resultado: Roadmap de HUs que compondrán los primeros pasos de la evolución del producto
Espina Dorsal
Actividades / objetivos clave
Esqueleto móvil
Épicas para objetivos alto nivel
Historias de Usuario
Funcionalidades
V1
V2
V3
FLUJO DE LA NARRATIVA
ORDEN / PRIORIDAD
RESTRICCIONES
Trabajo de arquitectura o infraestructura que es necesario hacer antes de que una funcionalidad pueda liberarse
Notes: .

## Slide 4
Antes de comenzar…vamos a refrescar la memoria
Sprint 0 – Mapas de HUs

## Slide 5
Repaso caracterización de usuarios
Sprint 0 – Mapas de HUs
Timebox: 5 minutos
Ejecución: Presentación
Resultado: Recordar resultados de sesiones anteriores.

## Slide 6
Repaso riesgos
Timebox: 5 minutos
Ejecución: Presentación.
Resultado: Recordar resultados de sesiones anteriores (concepción del producto)
¿Nos hemos dejado algún riesgo en el tintero?
Sprint 0 – Mapas de HUs

## Slide 7
Repaso Impactos (u objetivos)
Timebox: 5 minutos
Ejecución: Presentación.
Resultado: Recordar resultados de sesiones anteriores.
Sprint 0 – Mapas de HUs

## Slide 8
Dinámica de calentamiento
Sprint 0 – Mapas de HUs

## Slide 9
Calentamiento: Crea tu Mapa de HUs de esta mañana
Timebox: 5 minutos
Ejecución: Identifica y escribe las actividades que has hecho esta mañana hasta llegar aquí
Resultado: Mapa de HUs diario
Sprint 0 – Mapas de HUs

## Slide 10
Calentamiento: Seleccionemos el MVP de una mañana cualquiera
Timebox: 5 minutos
Ejecución: ¿Cuáles de las anteriores actividades son imprescindibles en cualquier mañana?, ¿POR QUÉ?
Resultado: Selección de un MVP
MVP
Sprint 0 – Mapas de HUs

## Slide 11
Ahora sí, ¡vamos a por ello!
Sprint 0 – Mapas de HUs

## Slide 12
Timebox: 30 minutos
Ejecución: Partiendo de una agrupación de nuestros usuarios, responder a la pregunta “¿qué hace nuestro aplicativo a alto nivel?”. Ejemplo de actividades: 1) Login 2) Buscar casas vacacionales por ciudad/precio/disponibilidad 3) Ver el perfil de página 4) Introducir info. de pago 5) Reservar casa 6) Escribir opiniones
Resultado: Selección < 8 actividades / objetivos clave
Construir la espina dorsal: Actividades / Objetivos de alto nivel
Usuarios
Espina Dorsal
Actividades/Objetivos clave
Sprint 0 – Mapas de HUs
Notes: ¡RECOMENDACIONES!
Una de las formas más sencillas de hacer esto es simplemente preguntar: ¿Qué hace nuestro producto?
Si la respuesta se hace demasiado grande o difícil de manejar, se pueden añadir algunas limitaciones a la sesión:
QUÉ: ¿Que problema estamos tratando de resolver? ¿Qué producto desea construir o qué característica desea agregar?
QUIÉN: ¿Existe un usuario específico o un subconjunto de usuarios en los que estemos pensando? ¿Qué beneficios obtendrá cada uno de ellos de lo que vamos a crear?
POR QUÉ: ¿Cuál es el beneficio para el SAS de desarrollar esta función o producto? ¿Cómo aportamos a los usuarios este valor añadido?
Si lo anterior tampoco resulta suficiente porque el aplicativo tiene un flujo mucho muy complejo puede probarse:
Preguntar a un analista funcional/personal funcional que describan paso a paso el proceso y que el resto del equipo vayan generando los “post-its”: ¿cómo se enfrentan al problema?, ¿qué pasos siguen y qué tareas ejecutan?
Si todo el equipo conoce bien el flujo, dividir por grupos de 3 / 4 personas y que generen sus propios flujos, para luego ponerlos en común (ojo! Esto puede añadir tiempo extra)

## Slide 13
Timebox: 20 minutos
Ejecución: Expandir las actividades de alto nivel anteriores en 2 - 5 épicas cada una. Idea: de la sesión anterior, quizás ya hayáis visto que una misma actividad se ejecuta de manera diferente para cada usuario  esto podrían ser tus épicas.
Resultado: Mapeo de alto nivel de las actividades clave y sus variantes / pasos principales
Construir el esqueleto móvil: Épicas
Usuarios
Espina Dorsal
Actividades/objetivos clave
Esqueleto móvil
Épicas para objetivos alto nivel
Sprint 0 – Mapas de HUs

## Slide 14
Timebox: 1 hora
Ejecución: División de épicas en HUs, para ello pueden utilizarse varias técnicas:
  INCLUIR RIESGOS IDENTIFICADOS y qué actividades podemos hacer para mitigarlos
  Juega "¿No sería genial si ...?“.
  Buscar variaciones: ¿Qué más podrían hacer nuestros usuarios en este momento?, ¿Hay tareas recurrentes que deba incluir? Evitar atascarse en un solo carril.
  Buscar excepciones: ¿Qué podría salir mal y qué haría un usuario para intentar recuperarse? Buscar tantos problemas potenciales como sea posible.
  Considerar a otros usuarios: ¿Qué haría un usuario diferente en este momento?.
  Agregue otros detalles del producto: piense en los elementos de la interfaz de usuario, los elementos de datos y los requisitos comerciales.
Resultado: Mapeo preliminar de Historias de Usuario
Construir la línea del tiempo: Historias de Usuario
FLUJO DE LA NARRATIVA
Sprint 0 – Mapas de HUs

## Slide 15
Timebox: 45 minutos
Ejecución: Análisis del trabajo de arquitectura o infraestructura es necesario hacer antes de que cada HU pueda liberarse
Resultado: Mapeo de las restricciones de arquitectura más importantes
¿Se nos escapa algo?: Identifiquemos las restricciones
RESTRICCIONES
Trabajo de arquitectura o infraestructura que es necesario hacer antes de que una funcionalidad pueda liberarse
Sprint 0 – Mapas de HUs

## Slide 16
Timebox: 30 minutos
Ejecución: Ordenación tanto de las Historias de Usuario como de las restricciones tecnológicas anteriormente encontradas.
Resultado: Primera versión de un potencial backlog priorizado
Ordenar las Historias de Usuario, Riesgos e Hipótesis
ORDEN / PRIORIDAD
Sprint 0 – Mapas de HUs

## Slide 17
Timebox: 30 minutos
Ejecución: Basándonos en la planificación, se planteará un posible esbozo del contenido de las versiones más inmediatas. OJO: es necesario tener en cuenta en estas versiones las restricciones de arquitectura/infraestructura anteriormente detectadas.
Resultado: primer esbozo de planificación de versiones
Planifiquemos nuestro Roadmap de Releases
V1
V2
V3
Sprint 0 – Mapas de HUs

## Slide 18
Timebox: 1 hora
Ejecución:
  Seleccionar Historia de Usuario de referencia (≈ 1 semana desarrollo, complejidad baja, desarrollo todo el equipo)  Asignar 5 puntos
  Realizar estimaciones de cada HU basadas en la matriz duración/complejidad
  Aquellas HUs que el equipo no puede estimar, ver qué se necesita para poder estimarlas.
Construir la línea del tiempo: Estimemos las Historias de Usuario
Sprint 0 – Mapas de HUs
Resultado: Es posible que debido a la incertidumbre, este ejercicio tenga limitaciones importantes, por lo que quizás no se obtengan resultados inmediatos durante la sesión.

## Slide 19
Framework Scrum SAS
Sprint 0