## Slide 1: Taller de Historias de Usuario
Formación Agile en la STIC

## Slide 2
¿Por qué estamos hoy aquí?
Sprint 0 – Taller concepción
Objetivo de la reunión de hoy: Entender qué son las historias de usuario y cuáles son las buenas y malas prácticas a la hora de escribirlas.

## Slide 3
Introducción Metodologías Ágiles: SCRUM
Desarrollo de Producto
Formulación de requisitos
División de Historias de Usuario
Ejercicios
Índice

## Slide 4
Introducción Metodologías Ágiles: SCRUM
Desarrollo de Producto
Formulación de requisitos
División de Historias de Usuario
Ejercicios
Índice

## Slide 5
Desarrollo de Producto Desarrollo iterativo VS incremental
Introducción Metodologías Ágiles: SCRUM
Notes: Mientras que con la evolución incremental de un producto no hay entrega de valor hasta el final del proceso, con la evolución iterativa partes de un producto totalmente funcional por sí mismo, que va mejorando con el tiempo, sin fases intermedias inacabadas.

## Slide 6
Desarrollo de Producto Desarrollo iterativo VS incremental
Introducción Metodologías Ágiles: SCRUM
Notes: Pero las ventajas de la gestión ágil de la evolución de un producto no acaban aquí. Y es que hay otros 2 conceptos clave que marcan la diferencia y que quedan reflejados en esta segunda imagen.
MVP (Minimum Valuable Product = Producto Mínimo Viable): Mientras que en un desarrollo incremental en el primer paso se busca comenzar a crear una parte del producto final, con el desarrollo iterativo el objetivo es conseguir entregar la parte imprescindible del producto, ni más (retrasando la entrega con la ambición de alcanzar características más avanzadas/complejas) ni menos (quedando un resultado sin valor independiente).
Bienvenida al cambio: En etapas más avanzadas, con la evolución incremental se observan nuevas funcionalidades forzadas a encajar con el producto existente, llegando a aportar un valor mínimo a la solución real requerida por los clientes. Con el desarrollo iterativo, por el contrario, se adaptan las necesidades de las nuevas funcionalidades, llegando al producto óptimo deseado. (En el paso 4 de este ejemplo vemos cómo surge la necesidad de incorporar unos alicates en la ecuación. Dado el desarrollo actual, en el caso incremental la única manera de encajarlo sin hacer cambios es dándole el mismo tamaño que el resto de herramientas, lo cual se traduce en una usabilidad nula para el usuario final. Por otro lado, la evolución iterativa nos permite evaluar las necesidades del producto en esta nueva etapa e implantar los cambios necesarios para lograr un resultado óptimo).
NOTA: Es posible que, como ocurre en los pasos 2 y 3 de este ejemplo, el producto tenga un resultado similar en algunos pasos intermedios. Sin embargo, esto no garantiza los 3 conceptos a destacar de la gestión ágil:
Producto mínimo viable en la primera entrega.
Producto funcional / Valor en cada entrega.
Bienvenida al cambio = Resultado final óptimo.

## Slide 7
Desarrollo de Producto Desarrollo iterativo VS incremental
Introducción Metodologías Ágiles: SCRUM
COMPARATIVA | Incremental | Iterativo / Ágil | Beneficio
Primera entrega | Parte inacabada del producto final. | MVP (Producto Mínimo Viable). | Valor desde el día 1.
Cada entrega | Parte del producto final. | Nueva versión funcional del producto. | Valor en cada entrega.
Resultado final | Producto condicionado por todas las entregas anteriores. | Bienvenida al cambio. | Resultado final óptimo.

## Slide 8
Introducción Metodologías Ágiles: SCRUM
Índice
Desarrollo de Producto
Formulación de requisitos
División de Historias de Usuario
Ejercicios

## Slide 9
Formulación de requisitos El Backlog del Producto
Introducción Metodologías Ágiles: SCRUM
Notes: Ordenación vertical de acuerdo a la prioridad: Elementos de la parte superior del backlog más prioritarios que los de los niveles inferiores.
Definición "Justo a tiempo": Los elementos más prioritarios del Product Backlog que vayan a ser desarrollados en el corto plazo serán lo suficientemente detallados (y de menor tamaño), mientras que los menos prioritarios tendrán una descripción más vaga para no tener que retrabajarlos si las necesidades cambian de aquí a que se acometan.
Varios niveles: Con vistas a mejorar la interpretación del backlog, este se dividirá en dos niveles fundamentales: Épicas (o Mejoras) e Historias de Usuario.

## Slide 10
Formulación de requisitos El Backlog del Producto
Introducción Metodologías Ágiles: SCRUM
Mejoras (o Épicas)
Historias de Usuario
Spikes

## Slide 11
Formulación de requisitos Mejoras (o Épicas)
Introducción Metodologías Ágiles: SCRUM
Épica | Beneficio esperado | Criterio de Aceptación | Estimación
Añadir métricas de uso | Conocer las costumbres de nuestros usuarios para mejorar la aplicación en consecuencia. | Todas las mediciones relevantes de cada sesión se almacenan de forma persistente. | L
... | ... | ... | ...
Notes: Descripción: una simple frase expresada en terminología de negocio que da nombre y un breve contexto de la Épica (<5 palabras).
Beneficio esperado: expresado en términos de negocio, el beneficio (medible) propuesto para el usuario final o la empresa (<15 palabras).
Criterio de aceptación: descripción que determina si la implementación es correcta y entrega el valor esperado.
Estimación: estimación de alto nivel (carente de detalles). Para evitar confusiones con los estimados asociados a las Historias de Usuario se utilizarán los tamaños: XS, S, M, L, XL.

## Slide 12
Formulación de requisitos Historias de Usuario
Introducción Metodologías Ágiles: SCRUM
Estructura de una HU: Las 3 C's
Card (tarjeta)
Conversation (conversación)
Confirmation (confirmación)
Notes: Card (tarjeta): Una tarjeta o post-it captura la declaración de intenciones de la historia del usuario. Las fichas proporcionan una relación física entre el equipo y la historia. El tamaño de la tarjeta limita físicamente la longitud de la historia y las sugerencias prematuras sobre la especificidad del comportamiento del sistema.
Conversation (conversación): Una "conversación" que tiene lugar en diferentes momentos y lugares durante un proyecto entre las diversas personas interesadas por una característica determinada de un producto de software: clientes, usuarios, desarrolladores, testers; esta conversación es en gran parte verbal, pero la mayoría de las veces se complementa con documentación.
Confirmation (confirmación): La “confirmación” final entre los interesados en torno a los que giraba la conversación, finalmente, cuanto más formal mejor, de que se han alcanzado los objetivos.

## Slide 13
Formulación de requisitos Historias de Usuario
Introducción Metodologías Ágiles: SCRUM
Narrativa de una HU
Como <usuario: ¿Para quién vamos a construir esto?>
Quiero <acción: ¿Qué vamos a construir?>
Para <valor de negocio: ¿Por qué vamos a construirlo?>
Notes: El formato en el que se redactará seguirá el siguiente patrón:
Como <usuario: ¿Para quién vamos a construir esto?>
  Lo más específico posible.
  Los desarrolladores NO son un usuario.
Quiero <acción: ¿Qué vamos a construir?>
  El comportamiento del sistema debe ser escrito como una acción.
  Voz activa, no pasiva.
  El "sistema" o pre-requisitos de partida están implícitos y, por tanto, no se describen en detalle en la HU.
Para <valor de negocio: ¿Por qué vamos a construirlo?>
  Varias HUs pueden compartir el mismo objeto o valor de negocio.
  El beneficio puede ser para otros usuarios o clientes, no solo para el usuario de la HU.

## Slide 14
Formulación de requisitos Historias de Usuario
Introducción Metodologías Ágiles: SCRUM
Nº (de escenario) | Título (del CA) | Contexto | Evento | Resultado/Comportamiento
1 | Título | Dado... | Cuando... | Entonces...
Criterios de aceptación de una HU
Notes: Para el caso de historias funcionales, los criterios de aceptación se redactarán, además de en lenguaje natural si así lo hace el Product Owner, utilizando Gherkin, lenguaje que define la estructura y una sintaxis básica para la descripción de las pruebas.

## Slide 15
Formulación de requisitos Historias de Usuario
Introducción Metodologías Ágiles: SCRUM
Criterios INVEST para escribir buenas HUs
Independiente
Negociable
Valor
Estimable
Pequeña (Small)
Testeable
Notes: Independiente: tanto como se pueda, debe evitarse la dependencia entre HUs así como de otros resultados/elementos externos. Las dependencias entre historias llevan a problemas de priorización y planificación.
Negociable: una HU no es un contrato, es una invitación a una conversación entre el negocio y los desarrolladores. En la historia inicialmente se captura el valor de negocio y el resultado final (la parte del Quiero...) se consigue a través de una negociación colaborativa entre el cliente (o product Owner / Proxy Product Owner), el desarrollador y el tester.
Valor: en la mayor medida posible, toda HU debe aportar un valor de negocio al cliente o usuarios finales ya que, de otra manera, sería difícil para Product Owners planificar el trabajo a implementar en cada iteración.
Estimable: Es importante que los desarrolladores puedan estimar (o al menos adivinar) el tamaño de una historia o la cantidad de tiempo que tomará convertir una historia en código funcional y testeado. Hay tres razones principales que impiden la estimación de una HU:
1) La HU es demasiado grande.
2) Falta de conocimiento del dominio; lo cual puede resolverse con una estrecha colaboración entre Product Owner y los desarrolladores.
3) Falta de conocimiento técnico; lo cual puede resolverse mediante un Spike (ver más abajo).
Pequeña (Small): Lo suficiente pequeñas como para que puedan desarrollarse y testearse durante un Sprint, pero lo suficientemente grandes como para que sean independientes.
Testeable: Deben estar escritas de manera que si los Test son exitosos, puede considerarse que la HU se ha desarrollado correctamente. Las HUs no testeables suelen advertirse cuando entre sus criterios de aceptación se incluyen Requisitos No Funcionales imprecisos (p.ej. "un usuario debe encontrar el software fácil de usar" o "un usuario nunca debe esperar mucho para que aparezca una pantalla").

## Slide 16
Formulación de requisitos Historias de Usuario
Introducción Metodologías Ágiles: SCRUM
Catálogo de errores comunes
Problema | Evidencia | Solución
HUs excesivamente pequeñas | Gran volumen de HUs por Sprint. Difícil alinear la visión de un Sprint con el resultado de la planificación. Gran número de HUs dependientes. | Revisar HUs dependientes e intentar fusionarlas en una nueva. Si esto resulta en una HU excesivamente grande, probar con otro patrón de división de HUs (División de Historias de Usuario). Añadir un mayor número de tareas en la HU en lugar un mayor número de HUs con pocas tareas.
HUs excesivamente grandes | A pesar de tener conocimiento técnico y del dominio, hay baja confianza en la estimaciones. De manera consistente, los desarrolladores descubren que el alcance del Sprint es mucho mayor del que inicialmente se estimó. | Antes de estimar la HU (o de planificarla), los desarrolladores pueden revisar y añadir conjuntamente las tareas que cubran dicha HU.
Dependencias entre HUs | Difícil estimar HUs. HUs del Sprint incompletas porque necesitaban de otras para comenzar. | Revisar HUs dependientes e intentar fusionarlas en una nueva. Si esto resulta en una HU excesivamente grande, probar con otro patrón de división de HUs (División de Historias de Usuario). Si tras fusionar y probar otros patrones de división la HU sigue siendo demasiado grande, probar a definir mejor el alcance (tareas) para ganar claridad sobre la HU.
Dificultad de priorización de HUs | Product Owners incapaces de saber por qué debe planificarse una HU. | Evitar el uso excesivo de HUs técnicas, dando preferencia a HUs funcionales con gran cantidad de tareas técnicas. Asegurar que la redacción del "para" (o valor de negocio) se expresa en términos del negocio.

## Slide 17
Formulación de requisitos Historias de Usuario
Introducción Metodologías Ágiles: SCRUM
Catálogo de errores comunes
Problema | Evidencia | Solución
"Gold Platting" o Bañado en Oro | HUs que van mucho más allá de lo que se esperaba. HUs que añaden funcionalidades extra. | Reforzar la opinión del equipo QA que valide lo que se pidió / pactó. Buscar mecanismos de transparencia y visibilidad del resultado con la HU (p.ej. repasando los criterios de aceptación durante la Sprint Review).
Pretensiones de alcance muy definido y controlado | Pretensiones de HUs estimadas de manera precisa (con horas). HUs de Sprints lejanos (+3 / 4) definidas. | Reforzar la responsabilidad del Product Owner.
Detalles de interfaz de usuario en los comicios | Esfuerzos mayoritarios en definir las interfaces de usuario en los primeros Sprints. | Los detalles estéticos o de interfaz del aplicativo terminarán apareciendo, pero como inicialmente no sabemos cuál será la solución final, es preferible centrarse en otras capas del aplicativo (lógica de negocio, identificar casos de uso,...).
HUs con todos los detalles ya cerrados e innegociables antes de refinamiento | Comunicación unidireccional durante el refinamiento. Baja participación por parte del equipo en la configuración de la HU. | Redactar una estructura simple de la HU previa al refinamiento, y añadir los detalles en la propia HU tal como vayan emergiendo durante el refinamiento.

## Slide 18
Formulación de requisitos Spikes
Introducción Metodologías Ágiles: SCRUM
Obtener el conocimiento necesario para:
Reducir el riesgo de una solución técnica
Comprender mejor un requisito
Aumentar la confiabilidad de una estimación de la historia

## Slide 19
Formulación de requisitos Spikes
Introducción Metodologías Ágiles: SCRUM
Características de un Spike
Tiene estimaciones
Tiene un claro propósito y está orientado a generar un entregable específico
Tiene criterios de aceptación
Notes: Tiene estimaciones: Un spike debe estimarse como el resto de HUs del Sprint. Si el equipo asignó cuatro horas a un Spike, SOLO se deben dedicarse esas cuatro horas.
Tiene un claro propósito y está orientado a generar un entregable específico: Un Spike tiene un objetivo claro, que, por lo general, es el de orientar o re-orientar el rumbo de una funcionalidad a través de un entregable específico previamente definido (p.ej. proporcionar un prototipo, una PoC, un informe,...).
Tiene criterios de aceptación: Por ello deben ser estimables, demostrables y aceptables por el el Product Owner.

## Slide 20
Introducción Metodologías Ágiles: SCRUM
Índice
Desarrollo de Producto
Formulación de requisitos
División de Historias de Usuario
Ejercicios

## Slide 21
División de Historias de Usuario Ideas
Introducción Metodologías Ágiles: SCRUM
¿Qué patrón de división elijo?
Obtén HUs de tamaño similar
Primero el valor, luego lo accesorio
Genera una estrategia de aprendizaje temprano y evolutiva
Notes: Obtén HUs de tamaño similar: lo cual facilita la priorización por parte del PO.
Primero el valor, luego lo accesorio: la regla de Pareto (o del 80/20) es igualmente aplicable a las HUs: el 80% del valor se encuentra en el 20% de las HUs. Por lo que siempre es positivo elegir aquel patrón de división que te permita dividir las HUs entre accesorias (de menor valor) y las críticas/core (alto valor).
Genera una estrategia de aprendizaje temprano y evolutiva: Intenta elegir patrones de división que te permita testear de manera temprana tus asunciones más dudosas acerca del resultado esperado y/o descubrir los mayores riesgos técnicos y de desarrollo cuanto antes, de manera que , a través de "experimentos mínimos viables", generes una estrategia de aprendizaje temprano y evolutiva.

## Slide 22
División de Historias de Usuario Ideas
Introducción Metodologías Ágiles: SCRUM
#Idea | Tipo de Historias de Usuario | Estrategia División
1 | HUs que describe un workflow completo. | Divide los pasos de un workflow: comienza por los outputs.
2 | HUs con mucha complejidad debido a la necesidad de cumplir con requisitos no funcionales (rendimiento, capacidad, etc). | Ponlo a funcionar y mejora el rendimiento/capacidad iterativamente.
3 | HUs con un núcleo sencillo que aporta la mayor parte del valor y complementos accesorios que añaden complejidad. | Identifica si la complejidad no reside en el núcleo de valor.
4 | HU que gestiona varias interfaces distintas. | Divide por interfaces.
5 | HU con interfaz compleja. | Evoluciona iterativamente la complejidad de la interfaz de usuario.
6 | HU que aplica la misma funcionalidad sobre distintos tipos de datos. | Segmenta el tipo de datos.
7 | HU con variedad en las reglas de negocio (p. ej. campos flexibles). | Implementa iterativamente las reglas de negocio.
8 | HU que incluye múltiples operaciones (p. ej. sólo lectura, lectura/edición,gestión de contenido, etc). | Divide múltiples operaciones.
Notes: En caso de que la HU original describa un workflow completo, se pueden estudiar dos alternativas:
    Incluye una "rebanada" vertical simplificada de todo el flujo y añade iterativamente los detalles accesorios.
    Incluye en una HU el primer y útlimo paso del flujo, y desarrolla iterativamente el flujo intermedio.
Divide la HU original de manera que primero se pueda desarrollar la funcionalidad en sí (hacer que funcione) y luego, en HUs posteriores puedas cumplir con esos requisitos no funcionales. Por ejemplo:
  Mejora incremental del rendimiento.
  Aumento incremental de la capacidad del sistema: Tamaño de archivos, duración de la sesión, número total de usuarios con acceso al sistema, concurrencia de usuarios, número de items (archivos o recursos) disponibles a un sólo usuario,...
Divide el núcleo sencillo (y de alto valor) y el complejo de la HU original, de manera que primero pueda desarrollarse el núcleo sencillo e iterativamente el complejo.
Divide la HU original por tipo de interfaz, de manera que con cada HU resultante se gestione un tipo de interfaz (p.ej tipo de buscador, versión o diferente hardware).
Intenta dividir la HU original de manera que se comience con una versión simplificada de la interfaz y se vaya añadiendo complejidad de manera iterativa (p. ej. inicialmente atacas una Interfaz mínima viable y en iteraciones posteriores se mejora el estilo).
Divide la HU original de manera que primero se gestione un tipo de dato o un set de datos e iterativamente se vaya ampliando la cobertura a los demás datos. P.ej:
  Primero ataca registros válidos y posteriormente datos invalidos.
  Trabaja primero en los datos más frecuentes y posteriormente lo complementas con otros más infrecuentes.
Divide la HU original de manera que se pueda hacer primero un subconjunto de las reglas y ampliar iterativamente con otras HUs el número de reglas cubiertas.
Divide la HU original de manera que cada operación se recoja en una HU.

## Slide 23
División de Historias de Usuario Ideas
Introducción Metodologías Ágiles: SCRUM
#Idea | Tipo de Historias de Usuario | Estrategia División
9 | HU conceptualmente compleja, con alta incertidumbre o que no sepa cómo puede dividirse. | Planifica tus conocidos-desconocidos.
10 | HU para remodelar los "outputs" de una funcionalidad (p.ej. un reporte) de un sistema Legacy. | Comienza por los Outputs, no por los inputs.
11 | HU que sirve a varios usuarios. | Segmenta tus usuarios.
12 | HU que utiliza datos de referencia de otros sistemas (p.ej bbdd, servicios remotos o "cajas negras") y estos no suelen cambiar frecuentemente. | Empieza "Dummy", evoluciona hacia "Dynamic".
13 | HUs que dan como resultado varios formatos de reporte. | Divide y simplifica los "outputs" inicialmente.
14 | HUs en las que se necesita que un proceso de negocio se implemente completamente para ser funcional. | Simplifica al mínimo la interacción de los usuarios.
15 | HU compleja, que no se sepa cómo puede dividirse o que la única división que parece viable es la separación de tareas técnicas. | Método de la Hamburguesa.
Notes: Cuando el tamaño/complejidad de una HU resida en la falta de conocimiento de la misma o, incluso, seamos incapaces de dividir la misma, planifica un Spike (una reserva de tiempo para investigar) para ayudar a mejorar el entendimiento de la HU. Esto puede ayudar a estimar el esfuerzo restante y/o dilucidar caminos adicionales para la división de la misma.
En estos casos es recomendable comenzar la división de HUs por aquellas que modelen los Outputs finales del sistema en lugar de los inputs o procesos intermedios (p.ej. inicialmente centrarse en el reporte final de una funcionalidad en lugar de comenzar la división por los formularios de registro que conducen a dichos reportes).
Divide la HU original en función de los segmentos de usuarios a los que se pretende servir. La segmentación de clientes puede realizarse en base a múltiples dimensiones, las cuales a su vez dependerán del tipo de producto/funcionalidad que pretenda desarrollarse:
  Productos de consumo: territorio, edad, competencias, localización (casa, trabajo o en itinerario), ocupación, necesidades,...
  Aplicaciones IT corporativas internas: tipo de trabajo, departamento,...
En estos casos, las ventanas de entradas de datos suelen ser foco de atención inicial debido a que es necesario tener los datos antes de que se procesen. Sin embargo la entrega de valor no reside en los "inputs" del producto, sino en los "outputs". Por ello en estos casos puede ser recomendable orientar la división de HUs de manera que en las primeras iteraciones los datos de referencia sean "hard coded" en lugar de hacer importaciones dinámicas desde las fuentes oficiales e ir iterativamente conectando los campos de entrada definidos con las fuentes de datos relevantes.
Divide la HU original de manera que se obtenga una HU por cada tipo de reporte (p.ej. PDF, Excel, otros formatos), siendo la primera HU la que procese los datos y genere el "output" más simple.
En lugar de proporcionar usabilidad a los usuarios, céntrate inicialmente en proporcionar utilidad básica (interacción limitada del usuario con la herramienta). La extracción de utilidad básica normalmente requiere de la ejecución de procesos semiautomáticos o de chequeos para verificar inconsistencia de datos. Ejemplos de esta estrategia:
  Evitar utilizar formularios previamente rellenos y pedir al usuario introducir toda la info. cada vez que sea necesario.
  En lugar de permitir la selección de varios items a la vez, restringir la selección a un item cada vez.
Esta estrategia es arriesgada especialmente en aquellos productos en los que la experiencia de usuario es un punto crítico. Por ello, se recomienda utilizarla en dos situaciones: cuando quiere testearse la utilidad de trasfondo o cuando es necesario implementar un proceso urgentemente y los usuarios pueden sobrevivir con una interacción limitada.
En estos casos otra alternativa para mejorar la división y entendimiento de la HU es utilizar el método de la hamburguesa.

## Slide 24
División de Historias de Usuario Ideas
Introducción Metodologías Ágiles: SCRUM
Método de la Hamburguesa
Identifica tareas técnicas a alto nivel
Identifica las diferentes opciones para cada tarea por grupos
Combina los resultados
Corta la hamburguesa
Dale el primer bocado
Dale el siguiente bocado… y continúa

## Slide 25
Introducción Metodologías Ágiles: SCRUM
Índice
Desarrollo de Producto
Formulación de requisitos
División de Historias de Usuario
Ejercicios

## Slide 26
Planifica tus vacaciones
Sprint 0 – Mapa de Impacto

## Slide 27
Ejercicios Planifica tus vacaciones
Introducción Metodologías Ágiles: SCRUM
Tienes 1 mes para planificar tus vacaciones: Escribe todas las tareas que tienes que hacer antes de irte de vacaciones y encájalas para que puedas hacerlas en 1 mes.
  Buscar el sitio adecuado
  Comparar vuelos
  Hacer el equipaje
  Planificar el recorrido
  Buscar sitios de interés en el destino
  …
Notes: Tiempo que estás planificando. NO contenido para estar de vacaciones 1 mes.
NOTA: Aunque vamos a estimar cada tarea para encajarla dentro de 1 mes, esto NO supone un ejercicio real de estimación de Hus, ya que la HUs no se estimarán teniendo en cuenta sólo el tiempo.

## Slide 28
Ejercicios Planifica tus vacaciones
Introducción Metodologías Ágiles: SCRUM
Tienes 2 semanas para planificar tus vacaciones:
Haz solo lo que te de tiempo hacer.

## Slide 29
Ejercicios Planifica tus vacaciones
Introducción Metodologías Ágiles: SCRUM
Tienes 1 día para planificar tus vacaciones:
Haz solo lo mínimo e indispensable para cumplir tu objetivo.

## Slide 30
Describe tu producto favorito
Sprint 0 – Mapa de Impacto

## Slide 31
Ejercicios Describe tu producto favorito
Introducción Metodologías Ágiles: SCRUM
Elige una de tus aplicaciones favoritas: Spotify, AirBnB, Google Maps…

## Slide 32
Ejercicios Describe tu producto favorito
Introducción Metodologías Ágiles: SCRUM
Elige una de tus aplicaciones favoritas: Spotify, AirBnB, Google Maps…
Escribe todas las tareas que realizas con esa aplicación (incluso aunque no formen parte del producto).
Notes: 2. Intentar sacar 25-30 tareas. Que sea los más granularizadas posible.

## Slide 33
Ejercicios Describe tu producto favorito
Introducción Metodologías Ágiles: SCRUM
Elige una de tus aplicaciones favoritas: Spotify, AirBnB, Google Maps…
Escribe todas las tareas que realizas con esa aplicación (incluso aunque no formen parte del producto).
Agrupa las tareas de todos los participantes por Actividades en columnas verticales.

## Slide 34
Ejercicios Describe tu producto favorito
Introducción Metodologías Ágiles: SCRUM
Elige una de tus aplicaciones favoritas: Spotify, AirBnB, Google Maps…
Escribe todas las tareas que realizas con esa aplicación (incluso aunque no formen parte del producto).
Agrupa las tareas de todos los participantes por Actividades en columnas verticales.
Prioriza arriba (y marca) las tareas que hagan regularmente.

## Slide 35
Ejercicios Describe tu producto favorito
Introducción Metodologías Ágiles: SCRUM
Elige una de tus aplicaciones favoritas: Spotify, AirBnB, Google Maps…
Escribe todas las tareas que realizas con esa aplicación (incluso aunque no formen parte del producto).
Agrupa las tareas de todos los participantes por Actividades en columnas verticales.
Prioriza arriba (y marca) las tareas que hagan regularmente.
Prioriza y marca las que hagan siempre que usan el producto.

## Slide 36
Ejercicios Describe tu producto favorito
Introducción Metodologías Ágiles: SCRUM
Elige una de tus aplicaciones favoritas: Spotify, AirBnB, Google Maps…
Escribe todas las tareas que realizas con esa aplicación (incluso aunque no formen parte del producto).
Agrupa las tareas de todos los participantes por Actividades en columnas verticales.
Prioriza arriba (y marca) las tareas que hagan regularmente.
Prioriza y marca las que hagan siempre que usan el producto.
Prioriza y marca las que no sacrificarías bajo ningún concepto, sin ellas no usarías el producto.

## Slide 37
Framework Scrum SAS
Sprint 0
Q&A

## Slide 38
Reflexiones
---
---
---
---
---

## Slide 39
Framework Scrum SAS
Sprint 0