## Slide 1: Taller del Uso de JIRA en la STIC
Marco gestión ágil en el SAS
Sprint 0

## Slide 2
Sprint 0 – Taller uso de JIRA
¿Por qué estamos hoy aquí?
Objetivo de la reunión: Conocer el uso de la aplicación JIRA de la STIC
en lo relacionado con los proyectos ágiles.
Notes: .

## Slide 3
Sprint 0 – Taller uso de JIRA
Manual JIRA de la STIC
Para ampliar información, puede acudirse al manual JIRA oficial de la STIC a través del siguiente enlace:
https://ws001.sspa.juntadeandalucia.es/confluence/pages/viewpage.action?pageId=10390089
Notes: .

## Slide 4
Sprint 0 – Taller uso de JIRA
Login JIRA/Confluence
RECORDATORIO
El usuario y contraseña serán los mismos que DMSAS
Si tienes problemas con tu contraseña, accede a AGESCON para su actualización
Notes: .

## Slide 5
Los dos niveles del Backlog
Introducción Metodologías Ágiles: SCRUM
Backlog de Mejoras
Wishlist
Product Backlog
Sprint Backlog
Historias de Usuario
Mejoras (épicas) e Incidencias
Descartadas


Validadas
BACKLOG DE HISTORIAS DE USUARO
BACKLOG DE MEJORAS
1
2
Notes: -Tenemos 2 colas de trabajo principales:
-Product Backlog: La pila de requisitos de todo el producto o proyecto en general. Esta es la que debe mantener y actualizar los Product Owners, para que esté ordenada y priorizada, de manera que en el comienzo de cada Sprint, que es como llamamos a esos ciclos periódicos de trabajo, cojamos los requisitos del backlog con mayor prioridad. Esas lista de requisitos para el Sprint es el:
-Sprint backlog: Y es lo único sobre lo que trabajaremos durante esas 2 o 3 semanas (o las que definamos). Cada cuadrado, por cierto, representa una Historia de Usuario, que es como decía la unidad o ticket que utilizaremos para estimar, controlar y verificar.
Y para entender esto es también importante comprender los conceptos de:

## Slide 6
Sprint 0 – Taller uso de JIRA
Los 2 niveles del Backlog
BACKLOG DE HISTORIAS DE USUARO
BACKLOG DE MEJORAS
1
2
Notes: .

## Slide 7
Sprint 0 – Taller uso de JIRA
GESTIÓN DE MEJORAS
Notes: .

## Slide 8
Sprint 0 – Taller uso de JIRA
Gestión de Mejoras: “Aprobación” o “No Aprobación”
A través de Mi Centro de Servicios, cualquier usuario DMSAS es capaz de enviar sugerencias, mejoras e incidencias de un aplicativo
Las Mejoras se registrarán en la Wishlist de JIRA.
En la Wishlist, las Mejoras podemos: Aprobarlas o Rechazarlas o Escalarlas
NOTA IMPORTANTE: Cuando una Mejora se Acepte, Rechace o Escale , el usuario que propuso esa Mejora será informado de la resolución de la misma a través de un proceso automático
Notes: .

## Slide 9
Sprint 0 – Taller uso de JIRA
Gestión de Mejoras: Aprobar Mejoras
Una vez aprobadas, lasMejoras pasarán desde la Wishlist hacia el Backlog de Mejoras
Notes: .

## Slide 10
Sprint 0 – Taller uso de JIRA
Gestión de Mejoras: Rechazar o Escalar
No Aprobación de Mejoras:
Rechazar la Mejora porque la funcionalidad ya se ha detectado con anterioridad.
Escalar la Mejora porque no constituye Mejora
Escalar la Mejora por aplicativo mal identificado
Escalar la Mejora por otros motivos: generalmente cuando se *necesitan datos adicionales, especificando en el "mensaje de rechazo" la información que se necesita.
*NOTA: En caso de requerir información adicional, para aligerar el proceso, también se puede establecer contacto directamente con el solicitante de dicha mejora a través de los datos de contacto que registra JIRA.
Clic derecho + Abrir enlace en una pestaña nueva
1
Clic en “No Aprobar Mejora”
2
Causa de No Aprobación: Rechazo o Escalado
3
Motivos Rechazo
4.1
Motivos Escalado
4.2
Notes: .

## Slide 11
Sprint 0 – Taller uso de JIRA
GESTIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO (o HUs)
Notes: .

## Slide 12
Sprint 0 – Taller uso de JIRA
Backlog de Historias de Usuario
Notes: .

## Slide 13
Sprint 0 – Taller uso de JIRA
HU’s: Evolución dentro de un Sprint
La creación de una HU es a partir de una "Mejora“, una "No conformidad" o una “Incidencia” en estado BACKLOG o EN VERSIÓN
Las HUs de un Sprint pueden estar en estado: “Abiertas”, “En Desarrollo”, “En Testing”, “Paralizadas”, “Pdtes. Validar” o “Validada”
Notes: .

## Slide 14
Sprint 0 – Taller uso de JIRA
HU’s: Evolución dentro de un Sprint
Notes: .

## Slide 15
Sprint 0 – Taller uso de JIRA
HU’s: Evolución dentro de un Sprint
Las HUs de un Sprint pueden estar en estado: “Abiertas”, “En Desarrollo”, “En Testing”, “Paralizadas”, “Pdtes. Validar” o “Validada”
Notes: .

## Slide 16
Sprint 0 – Taller uso de JIRA
HU’s: Acciones en estado “ABIERTA”
Notes: .

## Slide 17
Sprint 0 – Taller uso de JIRA
HU’s: Acciones en estado “EN DESARROLLO”
Notes: .

## Slide 18
Sprint 0 – Taller uso de JIRA
HU’s: Acciones en estado “EN TESTING”
Notes: .

## Slide 19
Sprint 0 – Taller uso de JIRA
HU’s: Acciones en estado “PARALIZADA”
Notes: .

## Slide 20
Sprint 0 – Taller uso de JIRA
HU’s: Acciones en estado “PDTE. VALIDAR”
Notes: .

## Slide 21
Sprint 0 – Taller uso de JIRA
GESTIÓN DE VERSIONES
Notes: .

## Slide 22
Sprint 0 – Taller uso de JIRA
Gestión de versiones
La gestión de versiones en proyectos ágiles no difiere de la que se hace en otros tipos de proyectos
Notes: .

## Slide 23
Sprint 0 – Taller uso de JIRA
GESTIÓN DE OTS
Notes: .

## Slide 24
Sprint 0 – Taller uso de JIRA
Gestión de OTs en Proyectos ágiles: OT ágiles
Notes: .

## Slide 25
Sprint 0 – Taller uso de JIRA
OTs en Proyectos ágiles: Subproyectos ágiles
Notes: .

## Slide 26
Sprint 0 – Taller uso de JIRA
MÁS INFO. ACERCA DE JIRA
Notes: .

## Slide 27
Sprint 0 – Taller uso de JIRA
Manual JIRA de la STIC
Para ampliar información, puede acudirse al manual JIRA oficial de la STIC a través del siguiente enlace:
https://ws001.sspa.juntadeandalucia.es/confluence/pages/viewpage.action?pageId=10390089
Notes: .

## Slide 28
Framework Scrum SAS
Sprint 0