## Slide 1: Formación Agile en la STIC
Estándares SMO

## Slide 2
Introducción Metodologías Ágiles: SCRUM
Resumen Lanzamiento Ágil Ágil
Formación Ágil
Agile en la STIC
Próximos pasos
Índice

## Slide 3
Introducción Metodologías Ágiles: SCRUM
Resumen Lanzamiento Ágil
Formación Ágil
Agile en la STIC
Próximos pasos
Índice

## Slide 4
Resumen lanzamiento ágil
Introducción Metodologías Ágiles: SCRUM
Presentación de la reunión: para qué estamos hoy aquí.
Diapositivas genéricas de conceptos básicos de Agile y SCRUM

## Slide 5
Introducción Metodologías Ágiles: SCRUM
Índice
Resumen Lanzamiento Ágil
Formación Ágil
Agile en la STIC
Próximos pasos

## Slide 6
Introducción Metodologías Ágiles: SCRUM
2. Formación Ágil
2.1. Requisitos
2.2. Ceremonias
2.3. Responsabilidades
2.4. Qué es VS Qué no es

## Slide 7
Introducción Metodologías Ágiles: SCRUM
2. Formación Ágil
2.1. Requisitos
2.2. Ceremonias
2.3. Responsabilidades
2.4. Qué es VS Qué no es

## Slide 8
Formación Ágil Requisitos
Introducción Metodologías Ágiles: SCRUM
Diapositivas concepto del Product Backlog

## Slide 9
Introducción Metodologías Ágiles: SCRUM
2. Formación Ágil
2.1. Requisitos
2.2. Ceremonias
2.3. Responsabilidades
2.4. Qué es VS Qué no es

## Slide 10
Formación Ágil Ceremonias
Introducción Metodologías Ágiles: SCRUM
Gestión necesidades del negocio
Aprobación / rechazo de nuevas Mejoras (o Épicas)
Priorización del backlog de Mejoras
Anotación y seguimiento de acciones pendientes
Notes: Objetivos:
Aprobación / rechazo de nuevas Mejoras (o Épicas) propuestas en la Wishlist (o lista de deseos) del producto, para ser consideradas para su desarrollo por parte del equipo, pasandolas al backlog del producto. Básicamente el filtro previo.
Priorización del backlog de Mejoras: las Mejoras de la Wishlist que han sido aceptadas se recogen en el Backlog de Mejoras y se priorizarán. El orden de prioridad se realiza de arriba hacia abajo quedando, por tanto, las mejoras de mayor prioridad en la parte superior del backlog y las de menor prioridad en la parte inferior.
Anotación y seguimiento de acciones pendientes: en aquellas Mejoras sobre las que el personal funcional (o Product Owners) no pueda decidir si aceptarlas, rechazarlas o cómo priorizarlas de manera informada, se identificará la relación de acciones que son necesarias para facilitar el proceso (p.ej. solicitando detalles adicionales a la persona que propone la Mejora, consultando otros organismos o equipos, etc). Por otra parte, también esta sesión constituye un momento ideal para revisar las acciones recogidas en sesiones anteriores.

## Slide 11
Formación Ágil Ceremonias
Introducción Metodologías Ágiles: SCRUM
Planificación de versiones
Mantener una cadencia continua
Actualización del plan anual
Notes: Objetivos:
-Mantener una cadencia continua en la revisión y alineamiento de versiones y del contenido de las mismas.
-Actualización del plan anual de despliegue de versiones.

## Slide 12
Formación Ágil Ceremonias
Introducción Metodologías Ágiles: SCRUM
Conceptualización de Mejoras (o Épicas)
Alinear el alcance de alto nivel
Explorar y alinear las propuestas técnicas
Obtención de un Mapa de Historias de Usuario preliminar.
Establecer y alinear un plan de pruebas de alto nivel
Plan de recursos necesarios.
Notes: Objetivos:
Alinear el alcance de alto nivel de una nueva Mejora (o épica): narrativa y criterios de aceptación.
Explorar y alinear las propuestas técnicas entre los desarrolladores y la Oficina de Arquitectura de la STIC.
Obtención de un Mapa de Historias de Usuario preliminar.
Establecer y alinear un plan de pruebas de alto nivel de la Mejora (o épica) entre los desarrolladores y la Oficina de Calidad de la STIC.
Plan de recursos necesarios.

## Slide 13
Formación Ágil Ceremonias
Introducción Metodologías Ágiles: SCRUM
Sprint Planning
Conocer el trabajo próximo
Empezar un nuevo ciclo
Compromiso con unos objetivos comunes del sprint
Notes: Objetivos:
Conocer el trabajo próximo: Para que el equipo comience con el trabajo que tiene por delante en las próximas 2/3 semanas, deben primero entender el alcance y tamaño de las HUs de mayor valor del backlog del producto (localizadas en la parte superior del mismo), con este entendimiento, eligen qué HUs se ajustan al sprint (idealmente ya debe haberse discutido previamente en el refinamiento), se desglosan las tareas relacionadas con las diferentes HUs (si el equipo lo conviene necesario) para que finalmente cada miembro sea capaz de ofrecerse voluntario para cubrir dichas tareas según el sprint progresa.
Empezar un nuevo ciclo: Independientemente de cómo se haya terminado el anterior sprint, el equipo comienza un nuevo ciclo, un nuevo sprint. Por ello es importante afrontar el nuevo sprint con un aire renovado basado en los compromisos y acuerdos obtenidos por el equipo durante la retrospectiva del sprint anterior.
Compromiso con unos objetivos comunes del sprint: Todos los miembros del equipo deben de entender todo el alcance del sprint y conjuntamente comprometerse a completar las Historias de Usuario seleccionadas para el sprint. Para crear foco y dirección, el equipo resume el alcance planificado con unos objetivos para el sprint.

## Slide 14
Formación Ágil Ceremonias
Introducción Metodologías Ágiles: SCRUM
Daily Stand-up
Coordinación de tareas a bajo nivel (detalles)
Mantener el foco en completar tareas y reducir el "Work-in-progress“
Identificar posibles bloqueos
Compromiso diario
Presión de grupo
Notes: Objetivos:
Coordinación de tareas a bajo nivel (detalles): Los miembros del equipo intercambian conversaciones rápidas y enfocadas, para conocer cuándo y cómo pueden contar los unos con los otros (p.ej. resolución de interdependencias, pedir ayuda a otros miembros, identificar potenciales colaboraciones, etc) para evitar tiempos de espera o bloqueos innecesarios.
Mantener el foco en completar tareas y reducir el "Work-in-progress": Los equipos ágiles se enfocan en completar tareas, lo que significa que velan porque las tareas no permanezcan demasiado en "Work-in-progress" (normalmente, no más de 3 - 5 días). Además, un equipo ágil sabe que siempre es mejor completar 5 tareas que dejar 15 a medias y por tanto se enfoca en reducir/limitar el "Work-in-progress".
Identificar posibles bloqueos: La daily proporciona un momento dorado para que cada miembro del equipo reflexione acerca de si hay algo que lo esté bloqueando o frenando
Compromiso diario: cada miembro realiza un compromiso diario con el resto del equipo, de manera que cada miembro sabe qué esperar del resto del equipo y cómo mantener a cada miembro responsable de los objetivos diarios.
Presión de grupo: Los equipos ágiles más experimentados perciben la presión del resto del grupo puesto que todos los miembros del equipo se han comprometido a completar el trabajo del sprint juntos, lo cual propicia que el trabajo (y las personas) sean interdependientes y responsables los unos de los otros

## Slide 15
Formación Ágil Ceremonias
Introducción Metodologías Ágiles: SCRUM
Sprint Refinement
Backlog listo para sesión de Sprint Planning.
Dependencias y Riesgos identificados por adelantado.
Desarrolladores conscientes de próximas funcionalidades.
Notes: Objetivos:
Backlog listo para sesión de Sprint Planning (cumpliendo DoR).
Dependencias y Riesgos identificados por adelantado.
Desarrolladores conscientes de próximas funcionalidades.

## Slide 16
Formación Ágil Ceremonias
Introducción Metodologías Ágiles: SCRUM
Sprint Review
Alineamiento
Demostración Práctica (Show & Tell)
Conseguir feedback directo
Ofrecer una visibilidad del desarrollo del sprint
Revisión de deuda Técnica.
Obtención del grado de satisfacción de Desarrolladores y Product Owner con el SPRINT.
Notes: Objetivos:
Alineamiento: El equipo se comprometió con unos objetivos para el sprint y durante la Sprint Review es el momento en el que el equipo clama con claridad y alinea con el resto de interesados qué trabajo se ha completado durante el Sprint y cuál no, pidiendo a los Product Owners (o equivalentes) aceptación formal para el trabajo completado.
Demostración Práctica (Show & Tell): Visualizar el progreso asociado al incremento a través de Software que funciona.
Conseguir feedback directo: Escuchar de Product Owners o usuarios feedback del producto desarrollado (¿Cómo de útiles es el producto?, ¿sirven el propósito inicial?, ¿qué otras ideas podrían desprenderse de este producto?).
Ofrecer una visibilidad del desarrollo del sprint: El equipo ofrece a los interesados una ventana de visibilidad acerca de cómo el equipo ha trabajado tanto conjuntamente como en el contexto de la organización (p.ej. con otras áreas de la STIC). La Sprint Review es un buen momento para dar visibilidad de los impedimentos recurrentes.
Revisión de deuda Técnica.
Obtención del grado de satisfacción de Desarrolladores y Product Owner con el SPRINT. (Es es importante sacarlo todos los Sprints, para poder compararlo y tomar acciones para su corrección cuando sea necesario)

## Slide 17
Formación Ágil Ceremonias
Introducción Metodologías Ágiles: SCRUM
Sprint Retrospective
Inspeccionar y adaptar
Mirada retrospectiva de cómo ha trabajado el equipo junto
Plan de acciones de mejora
Notes: Objetivos:
Inspeccionar y adaptar: La retrospectiva del sprint es un alto en el camino en el que el equipo se toma un respiro para interesarse por lo que ha ocurrido durante el sprint.
Mirada retrospectiva de cómo ha trabajado el equipo junto: El equipo analiza cómo el trabajo se ha completado - no sólo qué han producido y cómo de bueno es, sino de cómo el equipo ha trabajado junto para conseguirlo.
Plan de acciones de mejora: El equipo selecciona y se compromete a una serie de acciones para trabajar mejor como equipo (entre 1 y 4 típicamente, según tamaño del equipo) para el próximo SPRINT.

## Slide 18
Introducción Metodologías Ágiles: SCRUM
2. Formación Ágil
2.1. Requisitos
2.2. Ceremonias
2.3. Responsabilidades
2.4. Qué es VS Qué no es

## Slide 19
Formación Ágil Responsabilidades
Introducción Metodologías Ágiles: SCRUM
Product Owner (PO)
Definición y priorización del backlog del producto.
Escritura de historias de usuario y criterios de aceptación en lenguaje natural.
Validación final del incremento.
Validación de mejoras del proyecto.
Notes: Product Owner (PO) – Personal funcional

## Slide 20
Formación Ágil Responsabilidades
Introducción Metodologías Ágiles: SCRUM
Proxy Product Owner (PPO)
Portavoz de Personal Funcional y gestión de las comunicaciones con estos.
Gestión del producto / proyecto y coordinación con áreas internas de la STIC.
Definición y validación del backlog del producto.
Escritura de historias de usuario y criterios de aceptación en lenguaje natural.
Facilitación y planificación de ceremonias.
Notes: Proxy Product Owner (PPO) – Jefes de proyecto
-Portavoz de Personal Funcional y gestión de las comunicaciones con estos, actuando como nexo de unión de estos con el proyecto.
-Gestión del producto / proyecto y coordinación con áreas internas de la STIC.
-Ámbito técnico:
  -Definición y validación del backlog del producto.
  -Escritura de historias de usuario y criterios de aceptación en lenguaje natural. (en coordinación con el PO)
-Facilitación y planificación de ceremonias, asegurando la comunicación entre la factoría de desarrollo y el SAS. (Cuando sea necesario, aunque normalmente la propuesta en proyectos ágiles es que al menos la facilitación la realice el Scrum Master)

## Slide 21
Formación Ágil Responsabilidades
Introducción Metodologías Ágiles: SCRUM
Scrum Master (SM)
Facilitación y planificación de ceremonias.
Aseguramiento de comunicaciones entre la factoría de desarrollo y el SAS.
Resolución de bloqueos.
Seguimiento de los objetivos del Sprint.
Velar por la mejora continua del equipo.
Notes: Scrum Master
-Facilitación y planificación de ceremonias. (Crear unas mecánicas útiles y atractivas para las reuniones, controlar el contenido y el tiempo de las sesiones, asegurar la participación de todos los asistentes, etc…)
-Aseguramiento de comunicaciones entre la factoría de desarrollo y el SAS.
-Resolución de bloqueos que impidan el ritmo normal del proyecto (rendimiento del equipo).
-Seguimiento de los objetivos del Sprint.
-Velar por la mejora continua del equipo. (Asegurando que se saque información útil de las Retrospectivas, que se generen acciones claras, que se lleven a cabo, etc…)

## Slide 22
Formación Ágil Responsabilidades
Introducción Metodologías Ágiles: SCRUM
Desarrolladores (D)
Desarrollo del producto y consecución de los objetivos del Sprint.
Identificar eventos que puedan disminuir su disponibilidad/capacidad.
Aseguramiento de la calidad o QA ("Quality Assurance").
Notes: Desarrolladores
-Desarrollo del producto y consecución de los objetivos del Sprint.
-Identificar eventos que puedan disminuir su disponibilidad/capacidad, así como comunicar posibles riesgos tan pronto como se identifiquen. (Esto es importante para que tanto el Scrum Master como el resto del equipo pueda aportar y ayudar a desbloquear la situación lo antes posible)
-Aseguramiento de la calidad o QA ("Quality Assurance"): Testing de funcionalidad, elaboración de planes de prueba (incluyendo redacción de archivos .feature en lenguaje Gherkin), etc.

## Slide 23
Introducción Metodologías Ágiles: SCRUM
2. Formación Ágil
2.1. Requisitos
2.2. Ceremonias
2.3. Responsabilidades
2.4. Qué es VS Qué no es

## Slide 24
¿Qué es VS qué no es?
Introducción Metodologías Ágiles: SCRUM
“Scrum hace que los POs tengan más control (micro-management) sobre lo que hacen los desarrolladores.”
Scrum hace que los POs tengan más control sobre el producto.

## Slide 25
¿Qué es VS qué no es? – Prime Directive
Introducción Metodologías Ágiles: SCRUM
Independientemente de lo que descubramos, debemos entender y creer de verdad que todo el mundo hace el mejor trabajo que él o ella podría, dado lo que se sabía en ese momento, sus habilidades y capacidades, los recursos disponibles y la situación actual
Notes: “Independientemente de lo que descubramos, debemos entender y creer de verdad que todo el mundo hace el mejor trabajo que él o ella podría, dado lo que se sabía en ese momento, sus habilidades y capacidades, los recursos disponibles y la situación actual.”
-Esto suele llevar la coletilla de “para retrospectivas”, pero suele ser especialmente útil también en las dailies (evita que la gente cuente información banal para “justificar” que trabaja, en vez de la necesaria para coordinarse con el equipo y recibir la ayuda necesaria para avanzar) y en general en todo lo que intenta transmitir el marco Scrum.

## Slide 26
¿Qué es VS qué no es?
Introducción Metodologías Ágiles: SCRUM
“Scrum trata de realizar ciclos repetitivos. Es aburrido, pero la repetición constante del mismo trabajo resulta en aprendizaje y productividad.”
Scrum trata de analizar cada ciclo para hacer diferente el siguiente. El análisis/retrospectiva de lo realizado, pero sobretodo la toma de acciones para mejorarlo, es lo que produce los cambios necesarios para una mejora constante.

## Slide 27
¿Qué es VS qué no es? – ¿Ciclos repetitivos?
Introducción Metodologías Ágiles: SCRUM
“Insanity is doing the same thing over and over again, but expecting different results.” / “Locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes.”

## Slide 28
Introducción Metodologías Ágiles: SCRUM
Índice
Resumen Lanzamiento Ágil
Formación Ágil
Agile en la STIC
Próximos pasos

## Slide 29
Agile en la STIC
Introducción Metodologías Ágiles: SCRUM
Notes: (Abrir y mostrar espacio ágil en confluence, haciendo un breve recorrido para que sepan cómo está organizado y cómo moverse por él)

## Slide 30
Introducción Metodologías Ágiles: SCRUM
Índice
Resumen Lanzamiento Ágil
Formación Ágil
Agile en la STIC
Próximos pasos

## Slide 31
Próximos pasos
Introducción Metodologías Ágiles: SCRUM
Reflexiones
Tiempo entre versiones (2 semanas a 2 meses)
Duración de los Sprints (1 a 4 semanas)
¿Quién/Quiénes van a realizar las pruebas
y cómo se van a organizar para hacerlo?

## Slide 32
Próximos pasos
Introducción Metodologías Ágiles: SCRUM
Expectativas
Definir y ejecutar ciclos de trabajo cortos.
Ser capaces de reducir el “Time2Market” a 3 meses máx.
Consolidar una velocidad del equipo y mejorarla en cada Sprint.
Calidad.
Transparencia.
Comunicación equipo e interdepartamental.
Automatización de pruebas.
Notes: A corto plazo… definir y ejecutar ciclos de trabajo cortos y ser capaces de reducir el “Time2Market” a 3 meses máx.
A medio plazo… consolidar una velocidad del equipo y a largo plazo mejorarla en cada Sprint.

## Slide 33
Framework Scrum SAS
Sprint 0
Q&A

## Slide 34
Framework Scrum SAS
Sprint 0